Załącznik

do uchwały nr XV/127/04

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 4 listopada 2004 r.

PLAN  ROZWOJU

LOKALNEGO

GMINY

SĘDZIEJOWICE

na lata 2004 – 2013

Sędziejowice, dnia 04 listopada 2004 r.

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie treści									Strona

I.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO			1

II.	AKTUALNA SYTUACJA SOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY SĘDZIEJOWICE	1-65

1.	Położenie i charakterystyka gminy								1-3

2. 	Sfera demograficzna										4-6

3. 	Stan środowiska przyrodniczego 								6-9

4. 	Turystyka											9-11

5. 	Oświata i kultura										11

6. 	Komunikacja i drogownictwo									12

7. 	Wodociągi i kanalizacja 									12-15

8. 	Oczyszczalnie ścieków										15-16

9. 	Gospodarka odpadami										16-18

10. 	Telekomunikacja i poczta									18

III.	REALIZACJA PRIORYTETÓW I ZADAŃ							21-65

- Lista zadań służących poprawie warunków zamieszkania w gminie Sędziejowice

w latach 2004-2013										22

2.	Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 			23-26

3. 	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody 			27-30

4. 	Budowa i modernizacja dróg gminnych i rolniczych 						31-37

5. 	Budowa i modernizacja dróg rolniczych 							38-44

6. 	Budowa  chodników 										45

7. 	Poprawa jakości powietrza oraz zastosowanie oszczędnościowych rozwiązań w energetyce	46-49

8. 	Wprowadzenie w życie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sędziejowice 			50-52

9. 	Budowa i modernizacja gminnej bazy kulturowej 						53-57

10. 	Budowa i modernizacja gminnej bazy turystycznej						58-61

11. 	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej 					62-65

IV 	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006							66-69

- PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

W RAMACH ZPORR W LATACH 2004-2006						70-78

VI.	SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 				79

VII.	SPOSÓB MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ		80

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 oraz na lata

2007 – 2013 jest obszar gminy wiejskiej Sędziejowice, położonej w powiecie łaskim, woj. łódzkie.

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

GMINY SĘDZIEJOWICE

Położenie i charakterystyka gminy.

Gmina Sędziejowice położona jest w powiecie łaskim, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Jej powierzchnia wynosi 120,00 km2 (12 017 ha), którą zamieszkują 6 594 osoby (wg danych GUS 2002 r.). Użytki rolne zajmują 63 % zaś lasy stanowią 27,6 % powierzchni gminy. Od północy gmina graniczy z miastem Zduńska Wola oraz z gminą Łask, od wschodu z gminami Buczek i Zelów (powiat bełchatowski), od południa z gminą Widawa, a od zachodu z gminą Zapolice (powiat zduńskowolski). Na terenie gminy znajduje się 25 sołectw i 30 wsi (tabela1).

# Tabela 1. Sołectwa i  wsie w gminie Sędziejowice

| Lp. | Sołectwa | Wsie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bilew | Bilew |
| 2. | Brzeski | Brzeski |
| 3. | Dobra | Dobra |
| 4. | Grabia | Grabia |
| 5. | Grabia Trzecia | Grabia Trzecia |
| 6. | Grabica | Grabica Wola Wężykowa |
| 7. | Grabno | Grabno Zamość |
| 8. | Kamostek | Kamostek |
| Lp. | Sołectwa | Wsie |
| 9. | Korczyska | Korczyska |
| 10. | Kozuby | Stare Kozuby Nowe Kozuby |
| 11. | Kustrzyce | Kustrzyce |
| 12. | Lichawa | Lichawa |
| 13. | Marzenin | Marzenin |
| 14. | Niecenia | Niecenia Wola Marzeńska |
| 15. | Osiny | Osiny |
| 16. | Podule | Podule |
| 17. | Pruszków | Pruszków |
| 18. | Przymiłów | Przymiłów |
| 19. | Rososza | Rososza |
| 20. | Sędziejowice | Sędziejowice |
| 21. | Sędziejowice Kolonia | Sędziejowice - Kolonia Brody |
| 22. | Siedlce | Siedlce |
| 23. | Sobiepany | Sobiepany |
| 24. | Wrzesiny | Wrzesiny |
| 25. | Żagliny | Żagliny |

# Źródło: Urząd Gminy  Sędziejowice

# Mapa sytuacyjna gminy Sędziejowice

Sfera społeczna

# Sytuacja demograficzna

Sytuacja demograficzna zaliczana jest do najistotniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego. Na użytek niniejszego opracowania rozumieć przez nią należy strukturę ludności według wieku i płci oraz podstawowe procesy ruchu naturalnego oraz migracyjnego. Konfiguracja powyższych czynników decyduje oraz decydować będzie o przyszłej dynamice ludności na obszarze gminy.

# Tabela 2. Podstawowe dane demograficzne w gminie Sędziejowice (stan na 2002 r.).

| Gmina | Ludność | Kobiety na 100 mężczyzn |
| --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W tym kobiety | 1 km2 |  |
|  |  | % | Liczba |  |  |
| Sędziejowice | 6594 | 50,6 | 3333 | 54 | 102 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (Narodowy Spis Powszechny).

Według danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Łodzi liczba mieszkańców gminy wynosiła 6594 osób (tabela 2). Wśród nich 50,6% stanowiły kobiety. Na 102 kobiety przypada 100 mężczyzn. Na terenie gminy Sędziejowice gęstość zaludnienia w 2002 roku wynosiła 54 osoby na 1 km2, jednak rozpiętość wielkości tego wskaźnika w poszczególnych sołectwach gminy jest bardzo duża.

W gminie Sędziejowice w roku 2002 przyrost naturalny wynosił 66 osób. Saldo migracji wynosiło -11, z tego napływ wynosił 64 a odpływ 75 osób (tabela 3).

# Tabela 3. Ruch naturalny i migracyjny w gminie Sędziejowice (stan na 2002 r.)

| Gmina | Przyrost naturalny | Napływ | Odpływ | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sędziejowice | 59 | 64 | 75 | -11 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (Narodowy Spis Powszechny).

Struktura ludności pod względem wieku ma znaczenie ekonomiczne. Podstawowy podział społeczeństwa pod względem wieku dzieli je na trzy grupy: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.

# Tabela 4. Struktura wieku mieszkańców gminy Sędziejowice.

| Gmina | Razem | Wiek |
| --- | --- | --- |
|  |  | Przedprodukcyjny | Produkcyjny | Poprodukcyjny |
|  | Ogółem | % | Ogółem | % | Ogółem | % | Ogółem | % |
| Sędziejowice | 6594 | 100 | 1577 | 23,9 | 3817 | 57,9 | 1200 | 18,2 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (Narodowy Spis Powszechny).

Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią ważną grupę wiekową mieszkańców gdyż to one będą w przyszłości tworzyć rynek pracy, decydujący o możliwościach rozwojowych danego obszaru. Od liczby ludności w tym wieku zależy również wielkość bazy oświatowej w gminie. W przypadku gminy Sędziejowice, dotyczy to szczególnie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w  Sędziejowicach) i średniego (Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach).

Tabela 5. Struktura mieszkańców gminy Sędziejowice w wieku przedprodukcyjnym

(stan na 2002 rok)

| Wyszczególnienie | Ogółem | Ludność w wieku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 2 | 3 - 6 | 7 - 14 | 15 - 17 |
|  | Osoby | % | Osoby | % | Osoby | % | Osoby | % | Osoby | % |
| Sędziejowice | 1577 | 100 | 191 | 12,1 | 298 | 18,9 | 750 | 47,6 | 338 | 21,4 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (Narodowy Spis Powszechny).

Poziom bezrobocia

Tabela 6. Poziom bezrobocia w gminie Sędziejowice.

| Rok | Ogółem | Wykształcenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wyższe | Średnie | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i niżej |
|  |  |  | Razem | Ogólnokształcące | Policealne I zawodowe |  |  |
| 2004 | 457 | 14 | 130 | 27 | 103 | 157 | 156 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku - stan na dzień, 30 września 2004 r.

Najwięcej bezrobotnych w gminie Sędziejowice to ludzie bez zawodu. W dalszej kolejności są, robotnicy prac prostych w przetwórstwie, robotnicy budowlani robót stanu surowego, rolnicy produkcji roślinnej i ogrodniczej, sprzedawcy i demonstratorzy, mechanicy maszyn i urządzeń oraz technicy rolnicy.

STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego oparta jest na „Programie ochrony środowiska dla gminy Sędziejowice” przyjętym przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/122/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

W gminie Sędziejowice lasy zajmują powierzchnię 3323 ha, co stanowi 27,6% powierzchni ogólnej gminy. W strukturze własnościowej przeważają lasy państwowe (2457 ha, co stanowi 80% ogółu powierzchni zajętej przez lasy) i są administrowane przez Nadleśnictwo Kolumna. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy w rejonie miejscowości Podule i Kozuby oraz na zachód od rzeki Grabi – w rejonie wsi Żagliny, Kozuby, Kamostek. Szansą dla rozwoju Gminy, może stać się funkcja rekreacyjna lasów, wykorzystująca między innymi, ich cenne właściwości bioklimatyczne. Upowszechnianie rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych powinno odbywać się równocześnie z prowadzoną na szeroką skalę edukacją przyrodniczo-leśną. W roku 2004 na terenie rezerwatu „Jodły Łaskie” utworzono ścieżkę dydaktyczną z jedenastoma stacjami.

Uchwałą Nr IX/52/89 WRN w Sieradzu z dnia 29 listopada 1989r w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu, został powołany Obszar chronionego krajobrazu „Nadwarciańskiego”, który obejmuje południowo – zachodnią część gminy Sędziejowice. W obszarze chronionego krajobrazu znajduje się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, którego powierzchnia  wynosi 14245 ha, a otuliny 12391 ha. Park z otuliną leży w obrębie gmin: Widawa (9736 ha, co stanowi 54,7 % obszaru gminy), Sędziejowice (1321,9 ha, co stanowi 11% obszaru gminy) a także Rusiec (pow. bełchatowski), Osjaków, Konopnica i Ostrówek (pow. wieluński), Burzenin (pow. sieradzki), Zapolice i Zduńska Wola (pow. zduńskowolski). Park stanowi uzupełnienie brakującego ogniwa w systemie ekologiczno- przestrzennym, chroniąc rozległy obszar dość dobrze zachowanej przyrody między wyżynnym Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych na południu (Załęczański Park Krajobrazowy) oraz nizinnymi parkami krajobrazowymi Wielkopolski (Nadwarciański Park Krajobrazowy). W obrębie powiatu łaskiego znajduje się prawie 44% obszaru Parku. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych w postaci licznych wysięków, młąk, wycieków i źródeł warstwowo-przelewowych. Szczególnymi walorami krajobrazowymi wyróżniają się meandrujące odcinki rzek, liczne starorzecza, dolinki poboczne, obszary wydmowe, kemy i torfowiska. Dużą osobliwością w tym rejonie są murawy i zarośla kserotermiczne o charakterze stepu kwietnego. Cenna przyrodniczo jest również obudowa biologiczna rzek i strumieni.

Na terenie gminy Sędziejowice utworzono:

- rezerwaty:

Jodły Łaskie – utworzony w 1991r.

Jest to rezerwat leśny administrowany przez leśnictwo Sędziejowice o pow. 59,19 ha.

Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanego fitocenotycznie lasu mieszanego z

udziałem jodły w północnym zasięgu jej występowania.

Najcenniejsze drzewostany jodłowe liczą około 80-120 lat a dęby nawet około 200 lat.

W roku 2004 na terenie rezerwatu utworzono ścieżkę dydaktyczną z 11 stacjami.

Grabica – utworzony w 2000r.

Rezerwat przyrody „ Grabica” to obszar lasu o powierzchni 8,26 ha. Celem ochrony jest

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego

kompleksu torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien z udziałem

licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych.

- użytki ekologiczne:

„Rzeka Grabia” – utworzony w 1993r

Ochroną objęta jest rzeka w obrębie koryta na całej długości (40,6km), w granicach

Parku Krajobrazowego – 8,5 km.

„Zamość” – utworzony w 1998r

Jest to zespół roślinności torfowiskowej i błotnej torfowiska przejściowego obejmujący

obszar 1,53 ha. Znajduje się na północ od wsi Zamość.

Źródła wysiękowe

Źródła wysiękowe w leśnictwie Luciejów o pow. 0,5 ha.

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Dolina rzeki Grabi” – utworzony w 1998 r.

Jego powierzchnia to 4.007 ha, z czego w gminie Sędziejowice - 1.587 ha.

Ochroną objęta jest dolina Grabi, typowo nizinnej rzeki średniej wielkości o dużych

walorach krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz bogatej hydrofaunie.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Leśnictwie Sędziejowice

Zespół obejmuje 13,4 ha ponad 100-letniego starodrzewu sosnowego.

-  propozycje utworzenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych:

„Wola Wężykowa” – obejmuje zespół stawów rybnych wraz ze zróżnicowanym

siedliskowo otoczeniem,

„Widawa – Grabno - Rogóźno” – obejmuje węzeł hydrograficzny rzek: Widawki, Grabi

i Niecieczy na obszarze 382 ha , gdzie można obserwować procesy geologiczne i

hydrograficzne.

Na terenie gminy Sędziejowice dwa obiekty wpisane są do rejestru zabytków, są to parki w miejscowościach: Pruszków i Wola Wężykowa. Ponadto jeden park wpisany jest do ewidencji konserwatorskiej (chroniony na podstawie ustawy o ochronie przyrody) jako park wiejski,który znajduje się w miejscowości Sędziejowice.

Na terenie gminy Sędziejowice za pomniki przyrody uznano:

- 3 jesiony wyniosłe, położone na prywatnej działce w Grabnie

- wiąz szypułkowy i dąb szypułkowy, położone na gruntach SKR w Woli Wężykowej

- 3 dęby szypułkowe, jesion wyniosły i wiąz szypułkowy, położone w parku zabytkowym, w Pruszkowie

- grupa drzew jednogatunkowa, położona w parku zabytkowym, w Pruszkowie

- 6 dębów szypułkowych, położone przy drodze Łask-Widawa, w Pruszkowie

- 3 dęby szypułkowe, położone na terenie przykościelnym w Marzeninie

- lipa drobnolistna, położona w parku, w Woli Marzeńskiej

- dąb szypułkowy, położony na terenie leśnym w Żaglinach

- 3 dęby szypułkowe, położone w parku wiejskim, w Sędziejowicach

- kasztanowiec zwyczajny, położony w Parku przy Zespole Szkół Rolniczych, w Sędziejowicach

- kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, wierzba biała, położone na działce prywatnej w miejscowości Brody Emilianów

- aleja przydrożna 35 lip drobnolistnych, położone przy drodze powiatowej w Sędziejowicach

Turystyka

Funkcja turystyczno - rekreacyjna rozwinięta jest w rejonie rzeki Grabi oraz w pobliżu kompleksów leśnych w sołectwach: Grabno, Grabia, Sobiepany, Kozuby, Brzeski, Kustrzyce i Niecenia. W miejscowościach tych skupia się przede wszystkim indywidualna zabudowa letniskowa. Gmina jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowym. Rzeka Grabia, która przepływa przez teren gminy z północy na południe, powoduje, że krajobraz tego obszaru jest bardzo urozmaicony. Znajdują się tutaj dość duże kompleksy leśne, kompleksy łąk naturalnych i starorzecza.

Ze względu na rosnący popyt w tym sektorze usług, przewiduje się rozwój turystyki

i wypoczynku. W latach 2007 – 2008 Rada Gminy Sędziejowice zatwierdziła  uchwałą z dnia 30 czerwca 2003r., utworzenie pól biwakowych w miejscowościach :

# - Grabno,

# - Wola Marzeńska,

# - Nowe Kozuby.

oraz urządzenie kąpielisk w miejscowościach :

# - Wola Marzeńska,

# - Nowe Kozuby,

# - Brzeski.

Na terenie gminy znaleźć możemy liczne miejsca pamięci wydarzeń historycznych, rozgrywających się na obecnym jej obszarze, takie jak:

- mogiła powstańców styczniowych z 1863 r. na cmentarzu w Sędziejowicach,

- miejsca pamięci z okresu II wojny światowej w Emilianowie i w Woli Marzeńskiej,

- mogiły żołnierskie z okresu II wojny światowej na cmentarzach w Grabnie i w

Marzeninie.

Na cmentarzach w Marzeninie i w Sędziejowicach znajdują się groby żołnierzy niemieckich i rosyjskich z okresu I wojny światowej, a w Zamościu (przy trasie Łask – Wieluń) – cmentarz wojenny z tego okresu, na którym spoczywają żołnierze niemieccy.

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należą:

- freski z początku XVI w. kościele parafialnym w Marzeninie,

- klasycystyczny dworek z początku XIX w. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych

w Sędziejowicach,

- obelisk na terenie cmentarza parafialnego w Sędziejowicach, ku czci poległych

żołnierzy rosyjskich z okresu powstania styczniowego w 1863 r.

Niemal dziesiąta część powierzchni gminy to obszar chronionego krajobrazu „Środkowej Grabi”, w którym znajduje się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty

i Widawki. Na terenie gminy zajmuje on powierzchnię 1026 ha, co stanowi 8,5 % obszaru gminy. Tędy wiedzie urokliwy szlak turystyczny, „Młyny nad Grabią”, który ciągnie się na odcinku 22 km. Oznaczony jest kolorem żółtym. Prowadzi przez miejscowości: Wola Marzeńska, Przymiłów, Kustrzyce,  Brody - Emilianów, Brzeski, Kozuby, Wola Wężykowa, Grabno, Zamość. Wędrując nim można podziwiać – oprócz zabytków techniki – jakimi są młyny – osobliwości szaty roślinnej: murawy i zarośla kserotermiczne przypominające kwitnący step. Malownicza i czysta Grabia zachęca do kąpieli i wędkowania, a okoliczne lasy do grzybobrania i spacerów.

Gmina Sędziejowice ze względu na swe dobre położenie, różnorodne ukształtowanie terenu, a także dobrą infrastrukturę techniczną (rozwinięta sieć wodociągowa i telekomunikacyjna, kompleksowe uzbrojenie terenu, dobra infrastruktura drogowa), jest gminą niezwykle atrakcyjną pod względem turystycznym, a w szczególności pod względem turystyki indywidualnej. W okresie letnim, na terenie gminy przebywa od 3 do 5 tys. turystów.

Aktualnie na obszarze gminy znajduje się 39 działek rekreacyjnych o łącznej powierzchni 32,36 ha, a w „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice”, przyjętym uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr XVIII/165/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r., są wyznaczone tereny rekreacyjne w miejscowościach: Kustrzyce, Podule, Grabno, Grabica, Brzeski, Zamość, Lichawa, Wola Wężykowa, Sobiepany, Przymiłów, Niecenia, kozuby, Kamostek, Grabia, Brody-Emilianów, Żagliny oraz tereny budowlane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach: Bilew, Rososza, Dobra, Lichawa, Sędziejowice, Brzeski, Kozuby, Osiny, Wola Wężykowa, Zamość, Siedlce, Brody-Emilianów, Sędziejowice - Kolonia, Pruszków, Podule, Marzenin.

Na terenie gminy aktywnie rozwija się turystyka indywidualna za sprawą zakupu działek rekreacyjnych i budowlanych przez mieszkańców z terenu Łodzi, Pabianic, Łasku, Zduńskiej Woli oraz Śląska.

Oświata i kultura

W gminie funkcjonują: Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, Zespół Szkół w Marzeninie (szkoła podstawowa, dwie szkoły filialne i przedszkole) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach (gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole). Łącznie uczy się i wychowuje ponad 1300 dzieci i młodzieży. Działalność kulturalną prowadzi skomputeryzowana Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach wraz ze swoimi filiami w Marzeninie, w Pruszkowie i w Siedlcach, która może udostępnić ponad 42000 woluminów oraz działającą w ramach centralnego programu „Ikonka”, czytelnię internetową.

Aktywną działalność rozwija Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, w którym działają: Zespół Tańca Ludowego „Mali Sędziejowiczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki”, Strażacka Orkiestra Dęta „DRUH”, Kapela Podwórkowa „Sędziej”, Kapela Ludowa „Grabianie”, Sekcja Karate Tradycyjnego, Koło Plastyczne, Koło Wędkarskie „Kormoran”.

Zdrowie i opieka społeczna

Usługi zdrowotne świadczy Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach w ośrodkach zdrowia w Sędziejowicach i w Marzeninie. Oprócz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia też usługi rehabilitacyjne i opiekę ginekologiczną.

Świadczenia stomatologiczne zapewniają 3 gabinety znajdujące się w tych dwóch miejscowościach (2 w Sędziejowicach, 1 w Marzeninie).

Lekarstwa można zakupić w dwóch aptekach (w Marzeninie i w Sędziejowicach).

Pomoc społeczną udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Prowadzi on też Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych świadczący usługi pobytu dziennego dla ponad 30 podopiecznych z gmin: Sędziejowice i Buczek.

Komunikacja i drogownictwo

Gmina Sędziejowice charakteryzuje się dobrym układem komunikacyjnym na szlaku dróg tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Przez Gminę Sędziejowice przebiega droga wojewódzka nr 481, oraz magistrala kolejowa Śląsk - Porty (Gdynia). W pobliżu przebiega droga krajowa nr 12. Gmina posiada dogodne połączenia drogowe z miastami: Łódź (43 km), Łask (13 km), Zduńska Wola (15 km), Wieluń (50 km), a także dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Wybrzeżem. W północnej części gminy planowany jest przebieg drogi szybkiego ruchu S-8.

Na sieć drogową gminy Sędziejowice o ogólnej długości  około 118,4 km składa się:

Drogi publiczne:

- 16,0 km drogi wojewódzkiej, co stanowi 13,5 % długości wszystkich dróg w gminie,

- 57,3 km dróg powiatowych, co stanowi 48,4 % długości wszystkich dróg w gminie,

- 45,1 km dróg gminnych, co stanowi 38,1 % długości wszystkich dróg w gminie, w tym:

- 25,8 km dróg o nawierzchni bitumicznej,

- 13,4 km dróg o nawietrzni utwardzonej,

- 5,9 km dróg o nawierzchni gruntowej.

Drogi pozostałe mają długość ok. 148 km, w tym:

- drogi asfaltowe i utrwalone powierzchniowo 7 km,

- drogi utwardzone 35 km,

- drogi gruntowe 106 km.

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągowanie gminy odbywało się zgodnie z „Koncepcją wodociągowania Gminy Sędziejowice”, przyjętą przez Radę  Gminy  Sędziejowice  uchwałą Nr 105/16/92 z dnia 20 marca 1992 r.

Gmina zwodociągowana jest w ok. 98%. Administratorem sieci wodociągowej jest Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach. System wodociągowy oparty jest na trzech ujęciach wody: Pruszków, Siedlce i Sędziejowice. Ocenia się, że z sieci wodociągowej korzysta ok. 6000 mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 139,2 km, a ilość przyłączy wynosi 1 826 szt. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej posiadają mieszkańcy miejscowości:

Bilew, Brody, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabia Trzecia, Grabica, Grabno, Kamostek, Korczyska, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Nowe Kozuby, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice, Sędziejowice - Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Stare Kozuby, Wola Marzeńska, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Zamość, Żagliny.

Średnie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca gminy korzystającego z wodociągu wynosi 25 m3/M/rok, przy założeniu, że w gminie jest 1826 szt. przyłączy wodociągowych, a na jedno przyłącze przypada średnio 3,6 osoby.

Straty ogólne wody w sieci szacuje się na poziomie ok. 15–20%, jednak w tej ilości ujęte są zarówno awarie w sieci, jak i płukanie sieci oraz woda zużywana do celów p. pożarowych.

Właścicielem sieci wodociągowej jest gmina Sędziejowice, a administratorem Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

Sieć wodociągowa zasilana jest z własnych ujęć wód głębinowych. Ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania wody zlokalizowane są w miejscowościach:

- Sędziejowice: 2 studnie na głębokości 70 m każda, o wydajności 66,0 m3/h (studnia nr 2) i 40,5 m3/h (studnia nr 3)

- Pruszków: 1 studnia na głębokości 76 m, o wydajności 93,0 m3/h

- Siedlce: 1 studnia na głębokości 83 m, o wydajności 60,0 m3/h

Istnieją też ujęcia w miejscowościach: Kozuby, Grabica i Podule, ale zostały one wyłączone z eksploatacji w związku z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej.

Oprócz systemu wodociągów na terenie gminy istnieją indywidualne ujęcia wód głębinowych i studnie kopane (z kręgów betonowych). Ilość studni wierconych wynosi 126 szt., a ilość studni kopanych wynosi 892 szt. Ze względu na bardzo intensywnie rozwijaną budowę sieci wodociągowej ich znaczenie bardzo zmalało.

Tabela 7. Poziom wyposażenia w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne we wsiach

gminy Sędziejowice.

| Lp. | Wieś | Ilość przyłączy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wodociąg | Kanalizacja |
| 1. | Bilew | 55 | 0 |
| 2. | Brody | 30 | 0 |
| 3. | Brzeski | 55 | 0 |
| 4. | Dobra | 70 | 0 |
| 5. | Grabia | 43 | 0 |
| 6. | Grabia Trzecia | 10 | 0 |
| 7. | Grabica | 67 | 0 |
| 8. | Grabno | 55 | 0 |
| 9. | Kamostek | 67 | 0 |
| 10. | Korczyska | 41 | 0 |
| 11. | Stare Kozuby | 74 | 0 |
| 12. | Nowe Kozuby | 48 | 0 |
| 13. | Kustrzyce | 55 | 0 |
| 14. | Lichawa | 53 | 0 |
| 15. | Marzenin | 166 | 0 |
| 16. | Niecenia | 31 | 0 |
| 17. | Osiny | 37 | 0 |
| 18. | Podule | 60 | 0 |
| 19. | Pruszków | 136 | 0 |
| 20. | Przymiłów | 30 | 0 |
| 21. | Rososza | 66 | 0 |
| 22. | Sędziejowice | 211 | 150 |
| 23. | Sędziejowice-Kolonia | 87 | 65 |
| 24. | Siedlce | 69 | 0 |
| 25. | Sobiepany | 46 | 0 |
| 26. | Wola Marzeńska | 20 | 0 |
| 27. | Wola Wężykowa | 33 | 0 |
| 28. | Wrzesiny | 26 | 0 |
| 29. | Zamość | 24 | 0 |
| 30. | Żagliny | 61 | 0 |

Źródło: GJUK w Sędziejowicach

Oczyszczalnie ścieków

Gospodarka odpadami na terenie gminy Sędziejowice odbywa się zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice”, przyjętym przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r., także z „Koncepcją programowo – przestrzenną odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Sędziejowice” przyjętą przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIII/114/04 z dnia 30 czerwca 2004 r..

Na terenie Gminy Sędziejowice znajduje się jedna gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Brody, na działce o nr ewid. 558/2. W imieniu Gminy Sędziejowice, oczyszczalnię eksploatuje Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach. Oczyszczalnia obsługuje Sędziejowice i częściowo Sędziejowice - Kolonię. Wydajność oczyszczalni wynosi 200 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna BOS 200.

Na terenach nie skanalizowanych ścieki komunalne gromadzone są w przydomowych szambach. Ścieki gospodarcze w poszczególnych miejscowościach z indywidualnych gospodarstw domowych zagospodarowane są przez nie na własnych gruntach. Ścieki komunalne z indywidualnych zbiorników są również przyjmowane na gminną oczyszczalnię ścieków.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje zakładowa oczyszczalnia ścieków należąca do Zakładu Wędliniarskiego W. Gabrysiaka w Lichawie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna odprowadzająca ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w ilości 64 m3/d.

Wszystkie większe (znaczące) podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Sędziejowice posiadają aktualne programy gospodarki odpadami (ważne do 2012 roku). Z treści ww. programów wynikają wielkości powstających odpadów (w rozbiciu na poszczególne grupy) oraz sposoby ich utylizacji (obowiązek posiadania programów jest uzależniony od wielkości i rodzaju wytwarzanych odpadów przez dany podmiot gospodarczy).

Tabela 8. Oczyszczalnie ścieków w gminie Sędziejowice

| Gmina | Lokalizacja | Przepustowość (m3/d) | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średnia | Maksymalna |  |
| Sędziejowice | Brody | 120 | 200 | Sędziejowice Kolonia Sędziejowice |

Źródło: GJUK w Sędziejowicach

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami w gminie Sędziejowice odbywa się zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice”, przyjętym przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30.08.2004 r.

Gmina Sędziejowice nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów komunalnych. Odpady komunalne, jak i wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składowane są poza terenem gminy, na składowiskach.

W połowie 2001 r. zapoczątkowano na terenie gminy selektywną zbiórkę surowców 
wtórnych. Do tego celu wyznaczono przez gminę punkty selektywnej zbiórki.

Punkty znajdują się przy centrach usługowych, instytucjach i zespołach edukacyjnych. Wyposażone są w pojemniki :
- 1 pojemnik typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 — szkło kolorowe, 
- 1 pojemnik typu „dzwon” o poj. 1,5 m3 — szkło białe, 
- 1 pojemnik siatkowy o poj. 2,5 m3 — butelki typu PET.

Aktualnie na terenie gminy istnieje 9 takich punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ilość selektywnie zebranych odpadów stanowi ok. 8,5 % wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych z ogólnej ilości odpadów tej grupy w gminie.

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy Sędziejowice przebiega w sposób typowy dla warunków polskich. Na terenach zabudowy wielorodzinnej do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o objętości 1,1 m3.

Na osiedlach zabudowy jednorodzinnej, zarówno na terenach tej zabudowy, jak

i wiejskich, odpady są gromadzone w pojemnikach 0,11 m3. Ilość sprzętu służącego do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie powiatu łaskiego obejmującego również teren gminy Sędziejowice (na podstawie danych z gminy i z firm prowadzących zbiórkę, odbiór i transport odpadów) jest wystarczająca i nie ma potrzeby  rozbudowy tej bazy w najbliższych latach. Może zaistnieć potrzeba jej modernizacji przy uwzględnieniu zmian w trendach najnowszych dostępnych technik zbiórki i transportu odpadów.

Firmy posiadające pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy.

| L.p. | Nazwa firmy | Adres | Miejsce deponowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKO – REGION Sp.z o.o. | Bełchatów ul. Kwiatowa 6 | Składowisko odpadów kom. w Pajęcznie ( właściciel EKO – REGION Sp. z o.o.) |
| 2 | P.T.S. „ALBA” Sp. z o.o. | Zduńska Wola ul. Piwna 8 | HTG Recycling Sp. z o.o. Wola Łaska 71 |
| 3 | PPH i J Dariusz Kalwinek | Zelów | Składowisko odpadów kom w Woli Kruszyńskiej – administrator : – PK” SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Staszica 5 97 – 450 Bełchatów |
| 4 | PROFESIONAL | Rąbień ul. Okrężna 15 Oddz. / Zduńska Wola | Składowisko odpadów kom. w Kąsiu – administrator SATER – Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97 – 360 Kamieńsk |

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach

Zmieszane odpady komunalne wywożone są na składowiska odpadów komunalnych, z którymi odbiorca odpadów ma podpisaną umowę lub jest jego właścicielem (np. składowisko odpadów w Pajęcznie — własność EKO-REGION Sp. z o.o.).

Ilość i typ pojemników do gromadzenia odpadów mieszanych na terenie gminy Sędziejowice:

# Pojemniki 0,11 m3 	-	683 szt.

# Pojemniki 0, 24 m3	-	  70 szt.

# Pojemniki 1,10 m3 	-	  10 szt.

Na terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów prowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa. Firma ta przekazuje odpady do recyklingu do następujących firm: 
-    butelki typu PET 	-          Elana PET Sp. z o.o. Toruń i „EKO-POL” Świdnik 
-    szkło 		-    	JUKO Piotrków Trybunalski i GAH Katowice.

Odpady komunalne z gospodarstw domowych są zagospodarowywane głównie przez 
unieszkodliwianie na składowiskach oraz w niewielkim stopniu poprzez odzysk surowców wtórnych (selektywna zbiórka odpadów). Ze względu na duży udział terenów wiejskich w gminie szacuje się, że duża ilość odpadów ulegających biodegradacji, wytwarzanych na tych terenach w gospodarstwach domowych jest również poddawana procesom odzysku poprzez kompostowanie na przydomowych pryzmach i wykorzystywana rolniczo.

Na terenie gminy nie ma punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych, ani selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Zbiórkę odpadów tekstylnych prowadzi PCK w systemie „wystawek” 1-2 razy w roku.

Telekomunikacja i poczta

Na terenie gminy znajduje się jedna placówka Poczty Polskiej, która świadczy usługi dla wszystkich mieszkańców gminy.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych jest Telekomunikacja Polska S.A. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej: ERA GSM w Woli Wężykowej oraz PLUS GSM w Sędziejowicach.

Stan gospodarki rolnej i nieruchomości

Gmina Sędziejowice jest gminą rolniczo – przemysłowo – turystyczną. Rolnictwo stanowi ponad 60 % dochodów gminy.

Użytki rolne zajmują obszar 7 670 ha, co stanowi 63,0 % ogółu powierzchni gminy.

W strukturze własności gruntów dominuje własność prywatna. Z ogólnej powierzchni gruntów 70,7% jest w rękach osób fizycznych. Około 19,4 % to grunty leśne.

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

Ogółem użytki rolne              -    7670,0 ha

w tym: grunty orne                -     6211,0 ha

sady                          -         69,0 ha

łąki i pastwiska         -     1390,0 ha

Struktura upraw jest ściśle związana z warunkami glebowymi oraz tradycjami prowadzenia niektórych upraw i przedstawia się następująco:

- Zboża     – 3657,0 ha

- okopowe –  573,0 ha

- pastewne –  535,0 ha

- warzywa –    32,0 ha

- pozostałe –    20,0 ha

Ze zbóż najwięcej uprawia się żyta (około 50 % upraw zbóż). Specjalnością gminy stała się w ostatnich latach uprawa kukurydzy na nasiona. Poważny obszar upraw, szczególnie w rejonie wsi Pruszków, Rososza stanowią truskawki, a w północnej części gminy (Bilew, Wrzesiny, Marzenin) uprawa czarnej porzeczki.

W gminie przeważają gospodarstwa o niewielkim areale,

- gospodarstwa o wielkości 1 – 5 ha stanowią:  55,7 %

- gospodarstwa o wielkości 5 – 10 ha stanowią:  21,0 %

- gospodarstwa o wielkości 10– 30 ha stanowią:  13,8 %

- gospodarstwa o wielkości powyżej 30 ha stanowią:  0,1%

Znaczna ilość łąk i pastwisk położonych w dolinie rzeki Grabi stanowi naturalną bazę hodowli bydła. Ze względu na niską opłacalność produkcji zwierzęcej daje się zauważyć znaczny spadek pogłowia zwierząt w ostatnich latach. Znaczny spadek liczby bydła i owiec wiąże się ściśle ze spadkiem opłacalności produkcji mleka oraz wełny i mięsa baraniego. Spadek ilości koni związany jest z postępem technicznym w rolnictwie. Szczególnym kierunkiem produkcji zwierzęcej w gminie jest produkcja rybacka, prowadzona na około 70 ha lustra wody.

GOSPODARKA

Na terenie gminy  zarejestrowanych jest 241 podmiotów prowadzących działalność produkcyjną i produkcyjno – usługową, z czego największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące usługi drobne nieuciążliwe.

Na obszarze gminy występują następujące funkcje i rodzaje działalności:

- dominująca funkcja rolnicza, z której utrzymuje się około 60% mieszkańców,

- przetwórstwo rolno-spożywcze - duże zakłady w Lichawie, Sędziejowicach, Woli Wężykowej,

- przetwórstwo drewna – Kozuby, Pruszków, Marzenin,

- rybactwo – Pruszków, Wola Wężykowa,

- drobne wytwórstwo i usługi – Podule, Pruszków, Sędziejowice, Marzenin.

Największe podmioty na terenie gminy to :

# Zakład Wędliniarski „Gabrysiak" w Lichawie – duży przedsiębiorca.

# Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozubach - handel środkami do produkcji rolnej, spożywczymi i przemysłowymi, produkcja pieczywa – średni przedsiębiorca.

# Hodowla i Przetwórstwo Ryb " Słodmor" w Woli Wężykowej - Osinach - produkcja rybacka, przetwórstwo rybne – średni przedsiębiorca.

# Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe " MAKAOZ" w Pruszkowie - przetwórstwo drewna – średni przedsiębiorca.

# Przedsiębiorstwo Big Stone Jeans w Podulach - produkcja tekstylna – średni przedsiębiorca.

# Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo- Produkcyjne "ALMA" w Sędziejowicach – zakład produkcji spożywczej - produkcja słodyczy – średni przedsiębiorca.

REALIZACJA PRIORYTETÓW I ZADAŃ

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych (takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.) przed jakimi staje samorząd lokalny. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost możliwości, które pozwalają samorządom lokalnym mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie. Podkreśleni przy tym wymaga fakt, że jedynie w warunkach rozwoju gospodarczego udaje się osiągnąć tak pożądane zjawisko jak uczestnictwo prywatnego kapitału w przedsięwzięciach istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Opis realizacji zadań w planie rozwoju lokalnego podzielono na dwa priorytety. Dotyczą one zagospodarowania w infrastrukturę techniczną i lokalną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Oba priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Ułatwia to i zarazem pozwala na przedstawienie koncepcji finansowania przyjętych zadań inwestycyjnych. Czas realizacji podzielono na dwa etapy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013. Jest to zgodne z przyjętym w Unii Europejskiej okresem budżetowym.

Struktura każdego z opisanych działań zawiera następujące elementy: nazwę działania, cel działania (przedstawia co ma być rezultatem tego działania), uzasadnienie działania, zgodność działań z dokumentami strategii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej oraz z ZPORR (w tym punkcie zawarto również odniesienia do diagnozy stanu gminy), określenie uczestników działania (za uczestników działania przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane działania), źródła finansowania (jako podstawowe źródło finansowania działań przyjęto środki pochodzące z EFS oraz ERDF).

LISTA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH

POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA

W GMINIE SĘDZIEJOWICE W LATACH 2004 – 2013

1. Cel nr 1.

BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

2. Nazwa działania:

Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

3. Cel działania:

Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy. Poprawa dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwoju gminy. Poprawa jakości środowiska.

4. Uzasadnienie działania:

Konieczność budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, spowodowana jest niskim stopniem wyposażenia obszaru gminy w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz niewystarczającą efektywnością istniejących systemów  unieszkodliwiania ścieków. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej muszą być realizowane zgodnie z „Koncepcją programowo – przestrzenną odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Sędziejowice” przyjętą przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIII/114/04 z dnia 30 czerwca 2004 r., „Planem gospodarki odpadami dla gminy Sędziejowice”, przyjętym przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30.08.2004 r., „Programem ochrony środowiska dla gminy Sędziejowice” przyjętym przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/122/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r., „Programem regionalnym Warta” a także wynikającą z potrzeb i wkładu finansowego i społecznego mieszkańców poszczególnych sołectw.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

- „Koncepcja programowo – przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Sędziejowice” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIII/114/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

- „Plan gospodarki odpadami gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

- „Program ochrony środowiska gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/122/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

- „Program Regionalny WARTA” – opracowany na zlecenie spółki z o. o. WARTA z siedzibą w Sieradzu na podstawie umowy z 22 września 2000 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego:

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Sędziejowice lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. Gminna Jednostka Usług Komunalnych, podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Długość nowo wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (w km), liczna nowo wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (szt.).

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:      8.821.800 PLN

lata 2007 – 2013     19.183.500 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 1.

## BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną | X |  | Wykonanie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód. Wybudowanie oczyszczalni BIO PAK oraz sieci kanalizacyjnej o dł. 5,8 km | 6.321.800 | 1.460.600 | 4.861.200 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bilew, Pruszków, Rososza. |  | X | Wykonanie 11.200 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 4.060.000 | 1.015.000 | 3.045.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 3. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stare i Nowe Kozuby. |  | X | Wykonanie 8.170 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 2.050.500 | 513.500 | 1.537.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sędziejowicach. |  | X | Wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1.811.000 | 453.000 | 1.358.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamostek |  | X | Wykonanie 4.380 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1.177.000 | 295.000 | 882.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lichawa. |  | X | Wykonanie 3.540 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 949.000 | 238.000 | 711.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobra. |  | X | Wykonanie 4010 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1.082.000 | 271.000 | 811.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brody, Brzeski. |  | X | Wykonanie 4.300 mb kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1.069.000 | 269.000 | 800.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |
| 9. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków . | X1 | X2 | Wykonanie 901 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1. 2.500.000 | 375.000 | 2.125.000 | Budżet Gminy. WFOS i GW w Łodzi. |
|  |  |  |  |  | 2. 5.156.000 | 1541.000 | 3.615.000 |  |
| 10. | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Siedlce. |  | X | Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 1.829.000 | 460.000 | 1.369.000 | Budżet Gminy. Fundusze strukturalne UE. |

1. Cel nr 2.

BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY

2. Nazwa działania.

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody

3. Cel działania:

Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydujących o możliwościach rozwojowych gminy. Poprawa jakości dostarczanej wody i zabezpieczenie ujęć wody przed zanieczyszczeniami. Budowa i modernizacja urządzeń służących do uzdatniania wody. Budowa i modernizacja urządzeń regulujących ciśnienie wody.

4. Uzasadnienie działania:

Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych. Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości gminy powinno być odpowiednie dla rozwoju funkcji gospodarczych w tych miejscowościach. Wszystkie wiercone i kopane oraz stacje wodociągowe na terenie gminy powinny mieć zachowaną bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej od 8 do 10 metrów od obudowy studni. Strefa ochrony sanitarnej musi być ogrodzona, zamknięta i odpowiednio oznakowana.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

- „Koncepcja programowo – przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Sędziejowice” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIII/114/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

- „Plan gospodarki odpadami gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

- „Program ochrony środowiska gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/122/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego:

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Sędziejowice lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. Gminna Jednostka Usług Komunalnych, podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Ilość urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.), długość sieci wodociągowych (km), liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych ujęć wody (szt.), liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych urządzeń do uzdatniania wody (szt.),

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:         453.000 PLN

lata 2007 – 2013:         550.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 2.

### BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach. | X |  | Wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych (po 150m3 każdy) zapewniających zabezpieczenie wody pitnej na wypadek jej zwiększonego rozbioru. | 453.000 | 68.400 | 384.600 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 2. | Przebudowa wodociągu w Sędziejowicach (wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV). |  | X | Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV na odcinku 3.400 mb. Zredukowanie wykorzystania materiałów niebezpiecznych dla środowiska. | 119.000 | 30.000 | 89.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Fundusze Ochrony środowiska. |
| 3. | Przebudowa wodociągu w sołectwie Kozuby (wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV). |  | X | Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV na odcinku 5.000 mb. Zredukowanie wykorzystania materiałów niebezpiecznych dla środowiska. | 175.000 | 45.000 | 130.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Fundusze Ochrony środowiska. |
| 4. | Przebudowa wodociągu w sołectwie Podule (wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV). |  | X | Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV na odcinku 1.600 mb Zredukowanie wykorzystania materiałów niebezpiecznych dla środowiska. | 56.000 | 14.000 | 42.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Fundusze Ochrony środowiska. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 5. | Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody oraz elektronicznego kierowania stacjami. |  | X | Minimalizacja strat wody pitnej. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad stacjami uzdatniania wody. | 200.000 | 50.000 | 150.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Fundusze Ochrony środowiska. |

1. Cel nr 3.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I ROLNICZYCH

2. Nazwa działania:

Budowa i modernizacja dróg gminnych i rolniczych.

3. Cel działania:

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci dróg ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej gminy, umożliwienie szybszego i bezpieczniejszego powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwieniem dostępu do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych.

4. Uzasadnienie działania:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemożliwia rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na budowę, rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek uważany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia jednakże właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlowa, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginelizowanych.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg (w km), długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych chodników (w mb).

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

8.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych:

lata 2004 – 2006:         3.339.100 PLN

lata 2007 – 2013:         1.982.000 PLN

8.2.  Budowa i modernizacja dróg rolniczych:             8.3. Budowa i modernizacja chodników:

lata 2004 – 2006:            610.000 PLN                         lata 2004 – 2006:             -

lata 2007 – 2013:         2.246.000 PLN                         lata 2007 – 2013:      395.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 3.

### BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Dobra – Kamostek od km 0+000 do km 2+434. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,434 km. | 1.101.200 | 166.300 | 934.900 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Sobiepany – Brzeski. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,7 km Regeneracja nawierzchni na odcinku 1,6 km. | 1.201.900 | 181.500 | 1.020.400 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 3. | Modernizacja drogi gminnej Rososza – Niecenia. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 1,8 km. | 180.000 | 45.000 | 135.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 4. | Modernizacja drogi gminnej Grabia – Grabia Trzecia. | X1 | X2 | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. |  |  |  | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
|  |  |  |  | 1. wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,2 km | 576.000 | 144.000 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | 2. wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,2 km | 600.000 | 150.000 | 450.000 |  |
| 5. | Modernizacja drogi gminnej Wola Wężykowa – Osiny. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. 1. utwardzenie i położenie dywanika asfaltowego na odcinku 0,9 km. 2. wykonanie podbudowy utwardzonej na odcinku 1,6 km. | 280.000 | 70.000 | 210.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lichawa. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 0,7 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 112.000 | 28.000 | 84.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobra. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 1,1 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 176.000 | 44.000 | 132.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej do stacji PKP w miejscowości Kozuby. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 0,4 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 64.000 | 16.000 | 48.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Korczyska – Patoki. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Modernizacja drogi na odcinku 0,7 km. | 240.000 | 60.000 | 180.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej między miejscowościami Bilew – Karsznice. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Modernizacja drogi (położenie dywanika asfaltowego) na odcinku 1,9 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 190.000 | 48.000 | 142.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sędziejowice, ul. Dolna. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Regeneracja drogi na odcinku 1,8 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 180.000 | 45.000 | 135.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej Żagliny – Osiny. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Położenie dywanika asfaltowego na odcinku 1,0 km. | 350.000 | 88.000 | 262.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 13. | Regeneracja nawierzchni drogi przez wieś Grabica. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Regeneracja istniejącej nawierzchni na odcinku 1,1 km. | 70.000 | 17.500 | 52.500 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG ROLNICZYCH

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Wola Wężykowa – Grabica – Kozuby. | X |  | Zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie nośności. Zregenerowanie nawierzchni bitumicznej w części zabudowanej, na odcinku 1,6 km. Na odcinku 1,8 km wykonanie nawierzchni żwirowo-żużlowej | 240.000 | 48.000 | 192.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 2. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Kolonia Dobra. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 1,3 km. | 130.000 | 26.000 | 104.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 3. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 0,8 km. | 80.000 | 40.000 | 40.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 4. | Modernizacja drogi rolniczej Marzenin – Swędzieniejewice. | X |  | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 0,3 km. | 50.000 | 20.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 5. | Modernizacja drogi rolniczej przez wieś Wrzesiny. | X1 | X2 | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. |  |  |  | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
|  |  |  |  | 1. Zregenerowanie drogi na odcinku 1,1 km. | 110.000 | 28.000 | 82.000 |  |
|  |  |  |  | 2. Zregenerowanie drogi na odcinku 1,2 km. | 120.000 | 40.000 | 80.000 |  |
| 6. | Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Marzenin na ulicy Piaskowej i Widnej. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 1,0 km. | 100.000 | 50.000 | 50.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 7. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Pruszków na ulicy Górnej. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 0,9 km. | 90.000 | 45.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 8. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Kozuby – Brody. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni wraz z podbudową na odcinku 1,6 km. | 160.000 | 32.000 | 128.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 9. | Modernizacja dwóch odcinków dróg rolniczych w miejscowości Kustrzyce. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni na odcinku 1,5 km. | 140.000 | 28.000 | 112.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 10. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Siedlce - Trzciniec. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni wraz z podbudową na odcinku 1,5 km. | 150.000 | 30.000 | 120.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 11. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Siedlce – Józefów. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku 1,0 km. | 70.000 | 14.000 | 56.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 12. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Wola Marzeńska – Zielęcice. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,5 km. Wykonanie nawierzchni żużlowej na odcinku 2,0 km. | 150.000 | 30.000 | 120.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 13. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Dobra – Sycanów. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni wraz z wyrównaniem i podbudową na odcinku 1,1 km. | 100.000 | 20.000 | 80.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 14. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Dobra – Pruszków. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Zregenerowanie nawierzchni wraz z podbudową na odcinku 1,0 km. | 170.000 | 34.000 | 136.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 15. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Sędziejowice – Żagliny. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie nawierzchni żwirowo – tłuczniowej na odcinku 2,2 km. | 300.000 | 60.000 | 240.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 16. | Budowa drogi w miejscowości Brzeski (Kolonia). |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Budowa drogi utwardzonej na odcinku 0,6 km. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych gminy. | 96.000 | 24.000 | 72.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 17. | Budowa drogi rolniczej w miejscowości Podule – Kolonia Podule. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wybudowanie drogi utwardzonej na odcinku 2,5 km. | 300.000 | 60.000 | 240.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 18. | Modernizacja drogi rolniczej przez wieś Grabia Trzecia. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku 0,9 km. | 90.000 | 45.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 19. | Modernizacja drogi rolniczej we wsi Brody. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Podbudowa oraz utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku 0,7 km. | 70.000 | 35.000 | 35.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 20. | Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Sędziejowice, ul. Krótka i ul. Polna. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie utwardzenia powierzchniowego na odcinku 0,9 km. | 90.000 | 45.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 21. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Grabno. |  | X | Poprawa poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury drogowej, wzrost poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych, podniesienie poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy. Wykonanie utwardzenia powierzchniowego na odcinku 0,5 km. | 50.000 | 25.000 | 25.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |

BUDOWA CHODNIKÓW

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Przebudowa chodników w miejscowości Marzenin, ul. Zduńska przy drodze powiatowej Nr 37296. |  | X | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, wzrost poziomu cywilizacyjnego mieszkańców. Przebudowa 500 mb. chodnika. | 70.000 | 14.000 | 56.000 | Budżet Gminy, Budżet Powiatu Łaskiego, i inne. |
| 2. | Budowa chodników w miejscowości Kolonia Sędziejowice przy drodze powiatowej Nr 37294. |  | X | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, wzrost poziomu cywilizacyjnego mieszkańców. Wybudowanie 400 mb. chodnika. | 75.000 | 15.000 | 60.000 | Budżet Gminy, Budżet Powiatu Łaskiego i inne. |
| 3. | Budowa chodnika w miejscowości Sędziejowice, ul. Leśna (przed i za torami). |  | X | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, wzrost poziomu cywilizacyjnego mieszkańców. Wybudowanie 800 mb. chodnika. | 170.000 | 34.000 | 136.000 | Budżet Gminy, Budżet Powiatu Łaskiego i inne. |
| 4. | Budowa chodnika w miejscowości Marzenin, ul. Bilewska. |  | X | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, wzrost poziomu cywilizacyjnego mieszkańców. Wybudowanie 500 mb. chodnika. | 80.000 | 16.000 | 64.000 | Budżet Gminy, Budżet Powiatu Łaskiego i inne. |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Cel Nr 4.

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZASTOSOWANIE OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZWIĄZAŃ W ENERGETYCE

2. Nazwa działania:

Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie oszczędnościowych rozwiązań w energetyce.

3. Cel działania:

Modernizacja sieci energetycznej oraz poprawa jakości powietrza.

4. Uzasadnienie działania:

Właściwa i nowoczesna sieć elektryczna powinna stanowić podbudowę procesów gospodarczych na obszarach rozwojowych określonych w Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Powinien on również, zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy przyczyniając się do poprawy warunków życia.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów wykorzystujących systemy bardziej przyjazne dla środowiska, liczba zmodernizowanych urządzeń do przesyłu energii.

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:            823.692 PLN

lata 2007 – 2013:         1.760.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 4.

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZASTOSOWANIE OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZWIĄZAŃ W ENERGETYCE

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach. | X1 | X2 | Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zmniejszenie strat energii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. | 1. 150.000 | 60.000 | 90.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW, Fundusze strukturalne UE. |
|  |  |  |  |  | 2. 100.000 | 40.000 | 60.000 |  |
| 2. | Docieplenie budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach wraz z modernizacją pomieszczeń na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. |  | X | Wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. | 500.000 | 125.000 | 375.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW, Fundusze strukturalne UE. |
| 3. | Docieplenie budynku ZOZ w Sędziejowicach. |  | X | Wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Dostosowanie obiektu do potrzeb pacjentów | 400.000 | 80.000 | 320.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW, Fundusze strukturalne UE. |
| 4. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sędziejowicach. | X |  | Poprawa funkcjonalności budynku. Przebudowa ciągów komunikacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwi. | 553.692 | 406.192 | 147.500 | Budżet Gminy, WFOS i GW. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 5. | Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw. | X1 | X2 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego oraz wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań technicznych. |  |  |  | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE. |
|  |  |  |  | 1. Wymiana 80 szt. opraw, rozbudowa linii dla potrzeb oświetlenia ulicznego. | 1. 80.000 | 50.000 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | 2. Wymiana 600 szt. opraw, rozbudowa linii dla potrzeb oświetlenia ulicznego. | 2. 700.000 | 210.000 | 490.000 |  |
| 6. | Informatyzacja Urzędu Gminy Sędziejowice. | X1 | X2 | Włączenie się do budowy społeczeństwa informacyjnego. Zakup odpowiednich urządzeń i oprzyrządowania na potrzeby stworzenia przyjaznego urzędu. | 1. 40.000 | 10.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE. |
|  |  |  |  |  | 2. 60.000 | 15.000 | 45.000 |  |

1. Cel Nr 5.

WPROWADZENIE W ŻYCIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY SĘDZIEJOWICE

2. Nazwa działania nr 5.

Kompleksowy system zagospodarowania odpadów.

3. Cel działania:

Poprawa jakości środowiska, krajobrazu oraz poprawa ekologicznych warunków życia. Odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

4. Uzasadnienie działania:

Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów powinna obejmować ilość powstających odpadów, poziom techniczny i sanitarny miejsc oraz sprzętu do gromadzenia i wywozu, częstotliwości usuwania odpadów, objęcie usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji, poziom świadczonych usług, warunki dostępności zakładu unieszkodliwiania odpadów dla wszystkich mieszkańców, oddziaływanie na środowisko, stan sanitarny wysypiska, ilość i jakość przyjmowanych na wysypisko odpadów, efektywność ekonomiczną w aspekcie cen usług.

Wprowadzenie w życie planu gospodarki odpadami umożliwi odzyskiwanie i wtórne użycie przedmiotów, materiałów i energii oraz pozwoli styl konsumpcji i zachowań mieszkańców gminy na bardziej proekologiczny. Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarki odpadami. Jest również jedną z funkcji utrzymania czystości na wsi.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

- „Plan gospodarki odpadami gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/121/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

- „Program ochrony środowiska gminy Sędziejowice” – przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XIV/122/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Liczba nowo wybudowanych punktów zbiórki odpadów (szt.), liczba urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów (szt.).

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:              -

lata 2007 – 2013:      864.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 5.

GOSPODARKA ODPADAMI

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty. | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Utworzenie punktu zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. |  | X | Wybudowanie punktu zbiórki odpadów. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 800.000 | 400.000 | 400.000 | Budżet Gminy, Fundusze Ochrony środowiska. |
| 2. | Zakup zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. |  | X | Zakup 16 szt. zbiorników Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby. | 64.000 | 32.000 | 32.000 | Budżet Gminy, Fundusze Ochrony środowiska. |

1. Cel Nr 6.

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ

2. Nazwa działania nr 6.

Budowa i modernizacja gminnej bazy kulturalnej.

3. Cel działania:

Wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, poprzez rozwój i poprawę stanu obiektów kulturowych. Budowa zaplecza kulturalno – rozrywkowego.

4. Uzasadnienie działania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć gospodarczych oraz zachęcanie do osiedlania się na terenach gminy. Gmina Sędziejowice będzie dążyła do stworzenia odpowiednich, dobrze wyposażonych placówek kultury.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego

posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą.

Cel operacyjny: Wspomaganie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i

dorosłych.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów kulturowych (szt.), liczba urządzeń służących rozwojowi kulturalnemu gminy (szt.).

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:       274.500 PLN

lata 2007 – 2013:      340.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 6.

### BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Komputeryzacja biblioteki ( łącznie z filiami) – zakup 15 komputerów z pełnym oprzyrządowaniem i dostępem do Internetu. |  | X | 1. Cztery jednostki publiczne będą posiadały szeroko pas- mowy dostęp do Internetu. 2. 4.000 osób będzie miało możliwość korzystania z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP). 3. 1 500 osób będzie wykorzys- tywać Internet do kontaktu z administracją publiczną. 4. 150 przedsiębiorstw będzie wykorzystywać Internet do kontaktu z administracją publiczną. 5. Liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców będzie wynosić: 0,004. 6. 5% zamówień publicznych realizowanych będzie on-line. | 100.000 | 25.000 | 75.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 2. | Wykonanie luster w Sali tanecznej w GOKu w Sędziejowicach. | X |  | Poprawa jakości w prowadzeniu zajęć z techniki tanecznej. Zakup 10 szt. luster. | 1.500 | 1.500 | - | Budżet Gminy. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 3. | Zakup strojów sieradzkich letnich dla zespołu Pieśni i Tańca: „Ziemia Sędziejowicka”. | X |  | Wzbogacenie programu tanecznego Z.P. i T. „Ziemia Sędziejowicka”. Zakup 20 szt. strojów. | 8.000 | 3.000 | 5.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 4. | Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby GOK w Sędziejowicach. | X |  | Poprawa jakości nagłośnienia imprez organizowanych przez GOK. | 10.000 | 4.000 | 6.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 5. | Zakup wyposażenia do pracowni kulinarnej w GOK w Sędziejowicach (sprzęt kuchenny, lodówko – zamrażarka). | X |  | Stworzenie zaplecza pozwalającego na wynajem pomieszczeń. Zakup sprzętu kuchennego i lodówko – zamrażarki. | 10.000 | 10.000 | - | Budżet Gminy. |
| 6. | Kontynuacja budowy Domu Ludowego w Grabicy. | X |  | Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, pobudzanie miejscowej społeczności do zaangażowania w kreowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących rozwoju własnej wsi, podniesienie standardu życia i pracy na wsi. | 80.000 | 60.000 | 20.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 7. | Kontynuacja budowy budynku strażnicy OSP w Grabi. | X |  | Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, pobudzanie miejscowej społeczności do zaangażowania w kreowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących rozwoju własnej wsi, podniesienie standardu życia i pracy na wsi | 90.000 | 60.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 8. | Zakup instrumentów muzycznych. | X |  | Poprawa jakości wykonania utworów muzycznych przez zespoły działające w placówce. Zakup 20 szt. instrumentów muzycznych. | 15.000 | 5.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 9. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podulach. | X1 | X2 | Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, pobudzanie miejscowej społeczności do zaangażowania w kreowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących rozwoju własnej wsi, podniesienie standardu życia i pracy na wsi | 1. 40.000 | 30.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
|  |  |  |  |  | 2. 40.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 10. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny. | X1 | X2 | Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, pobudzanie miejscowej społeczności do zaangażowania w kreowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących rozwoju własnej wsi, podniesienie standardu życia i pracy na wsi | 1. 20.000 | 10.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE i inne. |
|  |  |  |  |  | 2. 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |

1. Cel Nr 7.

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ

2. Nazwa działania nr 7.

Budowa i modernizacja gminnej bazy turystycznej

3. Cel działania:

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Budowa i modernizacja infrastruktury noclegowej i wypoczynkowej.

4. Uzasadnienie działania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć gospodarczych oraz zachęcanie do osiedlania się na terenach gminy. Gmina Sędziejowice będzie dążyła do stworzenia odpowiednich, dobrze wyposażonych placówek kultury.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Liczba nowo utworzonych miejsc infrastruktury turystycznej.

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:                -

lata 2007 – 2013:     23.330.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 7.

### BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 – 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Budowa zbiornika rekreacyjnego o powierzchni 90 ha w miejscowościach: Marzenin, Pruszków, Kustrzyce. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. | 23.000.000 | 1.000.000 | 22.000.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 2. | Utworzenie pola biwakowego w miejscowości Grabno. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 60.000 | 15.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 3. | Utworzenie pola biwakowego w miejscowości Wola Marzeńska. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 60.000 | 15.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 4. | Utworzenie pola biwakowego w miejscowości Nowe Kozuby |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 60.000 | 15.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 – 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 5. | Urządzenie kąpieliska w miejscowości Wola Marzeńska. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 60.000 | 45.000 | 45.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 6. | Urządzenie kąpieliska w miejscowości Brzeski. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 45.000 | 25.000 | 20.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 7. | Urządzenie kąpieliska w miejscowości Nowe Kozuby. |  | X | Wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych gminy. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. Wydłużenie sezonu turystycznego. | 45.000 | 25.000 | 20.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Cel Nr 8.

### POPRAWA STANU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ

2. Nazwa działania nr 8.

### Poprawa stanu lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

3. Cel działania:

Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy dotyczy budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenie gminnej infrastruktury edukacyjnej (szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie oświaty). Rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy

4. Uzasadnienie działania:

Nowoczesne i dobrze wyposażone placówki oświatowe na terenie gminy powinny być głównym stymulatorem rozwoju społecznego gminy. Placówki te powinny mieć programy, dostosowane do zmieniającego się zaopatrzenia i rosnących wymogów otoczenia.

Plan rozwoju obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy można oprzeć na powstaniu bazy sportowo – rekreacyjnej spełniającej wymogi XXI wieku. Główne zadania w tej mierze powinny się opierać na rozwoju masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz umożliwieniu wszystkim chętnym uprawiania sportu.

5. Powiązanie działania z innymi programami:

5.1. Zgodność ze strategią gminy:

- „Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 – 2010” – przyjęta przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą NR XXIII/187/97 z dnia 30 lipca 1997 r.

- „Program inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 – 2008”  - przyjęty przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VII/58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

5.2. Zgodność ze strategią powiatu łaskiego:

-    „Plan rozwoju lokalnego gminy Sędziejowice” jest zgodny z „Strategią rozwoju powiatu

łaskiego” przyjętą uchwałą NR XXI/123/2000 z dnia 11 października 2000 r. przez Radę

Powiatu w Łasku.

5.3. Zgodność ze strategią województwa łódzkiego

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego” – przyjęta przez Sejmik Województwa

Łódzkiego uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000 r.

Cel strategiczny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.

Cel operacyjny: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

5.4. Zgodność z celami ZPORR:

Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne.

7. Przyjęte mierniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych i sportowych.

8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania:

lata 2004 – 2006:         436.750 PLN

lata 2007 – 2013       1.910.000 PLN

Lista zadań inwestycyjnych dla celu nr 8.

### POPRAWA STANU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 – 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Budowa uniwersalnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie | X |  | Możliwość pełnej realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i wychowania komunikacyjnego. Rozwój rekreacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. | 234.000 | 104.000 | 130.000 | Budżet Gminy, WFOŚ i GW, PPUE Urząd Marszałkowski. |
| 2. | Przebudowa ciągów komunikacyjnych i schodów w Zespole Szkół w Marzeninie | X |  | Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki budynku. | 40.000 | 11.000 | 29.000 | Budżet Gminy, MEN i S |
| 3. | Komputeryzacja Zespołu Szkół w Marzeninie | X |  | Unowocześnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie informatyki w realizacji ścieżek edukacyjnych innych przedmiotów. | 37.000 | 7.000 | 30.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE |
| 4. | Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla realizacji masowego szkolenia pozaszkolnego. | X |  | Realizacja programu szkoleń związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji mieszkańców wsi. | 18.750 | - | 18.750 | AR i MR, PPUE |
| 5. | Budowa centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej przy ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X |  | Instalacja centrum, stworzy warunki do realizacji programów przedsiębiorczości i wyrównywania szans dzieci wiejskich. | 22.000 | 2.000 | 20.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji* | Oczekiwane produkty i rezultaty | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 – 2006 | 2007 – 2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 6. | Instalacja bram i monitoringu w ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X |  | Poprawa bezpieczeństwa uczniów. | 30.000 | 30.000 | - | Budżet Gminy. |
| 7. | Dalsza komputeryzacja ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X |  | Unowocześnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie informatyki w realizacji ścieżek edukacyjnych innych przedmiotów. | 45.000 | 3.000 | 42.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE. |
| 8. | Zagospodarowanie terenu ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. | X |  | Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki terenu przy ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW. |
| 9. | Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Korczyskach. |  | X | Poprawa warunków edukacyjnych. | 80.000 | 50.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 10. | Budowa uniwersalnego boiska sportowego w ZSO Nr1 w Sędziejowicach. |  | X | Możliwość pełnej realizacji programu wychowania fizycznego i komunikacyjnego. Rozwój rekreacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. | 330.000 | 110.000 | 220.000 | Budżet Gminy, MEN i S, WFOŚ i GW PPUE. |
| 11. | Modernizacja stadionu sportowego Sędziejowicach. |  | X | Rozwój rekreacji na terenie gminy, możliwość organizacji imprez sportowych i kulturalnych | 1.500.000 | 300.000 | 1.200.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Totalizator Sportowy. |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 – 2006 | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną | X | 6.321.800 | 1.460.600 | 4.861.200 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 2. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach. | X | 453.000 | 68.400 | 384.600 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Dobra – Kamostek od km 0+000 do km 2+434. | X | 1.101.200 | 166.300 | 934.900 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej Sobiepany - Brzeski. | X | 1.201.900 | 181.500 | 1.020.400 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Budżet państwa. |
| 5. | Modernizacja drogi rolniczej przez wieś Wrzesiny. | X | 110.000 | 28.000 | 82.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej Rososza – Niecenia. | X | 180.000 | 45.000 | 135.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 7. | Modernizacja drogi rolniczej Marzenin – Swędzieniejewice. | X | 50.000 | 20.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej Grabia – Grabia Trzecia. | X | 576.000 | 144.000 | 432.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Wola Wężykowa – Osiny. | X | 280.000 | 70.000 | 210.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 – 2006 | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 10. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowościach Wola Wężykowa – Grabica – Kozuby. | X | 240.000 | 48.000 | 192.000 | Budżet Gminy, Urząd, Fundusze strukturalne UE, Marszałkowski w Łodzi. |
| 11. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Kolonia Dobra. | X | 130.000 | 26.000 | 104.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 12. | Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Kolonia Sędziejowice. | X | 80.000 | 40.000 | 40.000 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski w Łodzi. |
| 13. | Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw. | X | 80.000 | 50.000 | 30.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW. |
| 14. | Wykonanie luster w Sali tanecznej w GOKu w Sędziejowicach. | X | 1.500 | 1.500 | - | Budżet Gminy. |
| 15. | Zakup strojów sieradzkich letnich dla zespołu Pieśni i Tańca: „Ziemia Sędziejowicka”. | X | 8.000 | 3.000 | 5.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 16. | Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby GOK w Sędziejowicach. | X | 10.000 | 4.000 | 6.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 17. | Zakup wyposażenia do pracowni kulinarnej w GOK w Sędziejowicach (sprzęt kuchenny, lodówko – zamrażarka). | X | 10.000 | 10.000 | - | Budżet Gminy. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 – 2006 | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 18. | Kontynuacja budowy Domu Ludowego w Grabicy. | X | 80.000 | 60.000 | 20.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 19. | Kontynuacja budowy budynku strażnicy OSP w Grabi. | X | 90.000 | 60.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 20. | Zakup instrumentów muzycznych. | X | 15.000 | 5.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 21. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podulach. | X | 40.000 | 30.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE. |
| 22. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sędziejowicach. | X | 553.692 | 406.192 | 147.500 | Budżet Gminy, WFOS i GW. |
| 23. | Przebudowa ciągów komunikacyjnych i schodów w Zespole Szkół w Marzeninie | X | 40.000 | 11.000 | 29.000 | Budżet Gminy, MEN i S |
| 24. | Komputeryzacja Zespołu Szkół w Marzeninie | X | 37.000 | 7.000 | 30.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE |
| 25. | Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla realizacji masowego szkolenia pozaszkolnego. | X | 18.750 | - | 18.750 | AR I MR, PPUE |
| 26. | Budowa centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej przy ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X | 22.000 | 2.000 | 20.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE. |
| L.p. | Nazwa zadania | Czas realizacji | Nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004 – 2006 | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 27. | Instalacja bram i monitoringu w ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X | 30.000 | 30.000 | - | Budżet Gminy. |
| 28. | Dalsza komputeryzacja ZSO Nr1 w Sędziejowicach. | X | 45.000 | 3.000 | 42.000 | Budżet Gminy, MEN i S, PPUE. |
| 29. | Zagospodarowanie terenu ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. | X | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Budżet Gminy, WFOS I GW. |
| 30. | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie | X | 234.000 | 104.000 | 130.000 | Budżet Gminy, WFOŚ i GW, PPUE, Urząd Marszałkowski. |
| 31. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny (dokumentacja). | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE i inne. |
| 32. | Informatyzacja Urzędu Gminy Sędziejowice. | X | 40.000 | 10.000 | 30.000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE. |
| 33. | Wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach. | X | 150.000 | 60.000 | 90.000 | Budżet Gminy, WFOS i GW, Fundusze strukturalne UE. |
| 34. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. | X | 2.500.000 | 375.000 | 2.125.000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE. |
| RAZEM: | 14.758.842 | 3.544.488 | 11.214.354 |  |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZPORR

W LATACH 2004 - 2006

| L.p. | Nazwa zadania | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | własne | środki UE | inne | razem | własne | środki UE | inne | razem | własne | środki UE | inne |
|  |  | w tys. zł |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Dobra – Kamostek. | 1.101.200 | 21.000 | 5.270 | 15.730 | - | 1.080.200 | 271.130 | 809.070 | - | - | - | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Sobiepany – Brzeski. | 1.201.900 | 25.900 | 6.501 | 19.399 | - | 1.176.000 | 295.199 | 880.801 | - | - | - | - | - |
| 3. | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach. | 453.000 | 9.000 | 2.259 | 6.741 | - | 444.000 | 111.441 | 332.559 | - | - | - | - | - |
| 4. | Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną | 3.321.800 | 63.500 | 15.938 | 47.562 | - | 2.017.600 | 595.699 | 1.421.901 | - | 4.240.700 | 1.421.539 | 2.819.161 |  |

Plan rzeczowo – finansowy zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Dobra – Kamostek od km 0+000 do km 2+434”

| Wyszczególnienie | Nakłady ogółem (łącznie z VAT) /tys.zł/ | rok 2004 | rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| ŁĄCZNIE PROJEKT | 1101,2 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 419,5 | 660,7 |  |
| Przygotowanie dokumentacji | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie studium wykonalności | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski | 16,0 |  |  |  |  |  | 6,4 | 9,6 |  |
| Przetargi | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| I odcinek od km 0+000 do km 0+860 | 413,1 |  |  |  |  |  | 413,1 |  |  |
| II odcinek od km 0+860 do km 1+801 | 392,9 |  |  |  |  |  |  | 392,9 |  |
| III odcinek od km 1+801 do km 2+434 | 258,2 |  |  |  |  |  |  | 258,2 |  |
| Razem w Kwartale | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 419,5 | 660,7 |  |
| Łącznie nakłady inwestycyjne w roku | 21,0 | 1080,2 |

Źródła finansowania zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Dobra – Kamostek od km 0+000 do km 2+434”

| Źródło finansowania Projektu | Koszt całkowity | Koszt niekwalifikujący się | Koszt kwalifikujący się |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tys.zł | % | tys.zł | % |
| 1. Sektor publiczny |  |  |  |  |  |
| Fundusze strukturalne | 824,8 | 0 | 0 | 824,8 | 74,9 |
| Budżet Państwa | 110,1 | 0 | 0 | 110,1 | 10 |
| Inne publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samorząd terytorialny | 166,3 | 0 | 0 | 166,3 | 15,1 |
| Razem (1) | 1 101,2 | 0 | 0 | 1 101,2 | 100 |
| 2. Sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM (1+2) | 1 101,2 | 0 | 0 | 1 101,2 | 100 |
| Wnioskowana kwota z ERDF |  |  |  | 824,8 | 74,9 |

Plan rzeczowo – finansowy zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Sobiepany - Brzeski”

| Wyszczególnienie | Nakłady ogółem (łącznie z VAT) /tys.zł/ | rok 2004 | rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| ŁĄCZNIE PROJEKT | 1201,9 | 19,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 929,0 | 138,5 |
| Przygotowanie dokumentacji | 19,9 |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie studium wykonalności | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski | 17,4 |  |  |  |  |  | 3,5 | 10,4 | 3,5 |
| Przetargi | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| I odcinek o długości 755,60m | 309,9 |  |  |  |  |  | 105,0 | 204,9 |  |
| II odcinek o długości 1062,05m | 450,1 |  |  |  |  |  |  | 450,1 |  |
| III odcinek o długości 1532,31m | 398,6 |  |  |  |  |  |  | 263,6 | 135,0 |
| Razem w Kwartale | 19,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 929,0 | 138,5 |
| Łącznie nakłady inwestycyjne w roku | 25,9 | 1176,0 |

Źródła finansowania zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Sobiepany - Brzeski”

| Źródło finansowania Projektu | Koszt całkowity | Koszt niekwalifikujący się | Koszt kwalifikujący się |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tys.zł | % | tys.zł | % |
| 1. Sektor publiczny |  |  |  |  |  |
| Fundusze strukturalne | 900,2 | 0 | 0 | 900,2 | 74,9 |
| Budżet Państwa | 120,2 | 0 | 0 | 120,2 | 10 |
| Inne publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samorząd terytorialny | 181,5 | 0 | 0 | 181,5 | 15,1 |
| Razem (1) | 1 201,9 | 0 | 0 | 1 201,9 | 100 |
| 2. Sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM (1+2) | 1 201,9 | 0 | 0 | 1 201,9 | 100 |
| Wnioskowana kwota z ERDF |  |  |  | 900,2 | 74,9 |

Plan rzeczowo – finansowy zadania:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach”

| Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy | Nakłady ogółem (łącznie z VAT ) /tys.zł/ | rok 2004 | rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jedn | ilość |  | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓŁEM PROJEKT | 453,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 165,2 | 214,0 | 64,8 |
| Studium wykonalności | kpl | 1 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski | kpl | 1 | 6,6 |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
| Przetargi | kpl | 1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Rozbudowa SUW Siedlce w tym: | kpl | 1 | 437,4 |  |  |  | 162,7 | 211,5 | 63,2 |
| - Roboty budowlane | kpl | 1 | 56,6 |  |  |  | 21,2 | 21,2 | 14,2 |
| - Sieci zewnętrzne | kpl | 1 | 233,9 |  |  |  | 117,0 | 116,9 |  |
| - Technologia stacji | kpl | 1 | 124,5 |  |  |  | 20,8 | 62,2 | 41,5 |
| - Instalacje elektryczne | kpl | 1 | 22,4 |  |  |  | 3,7 | 11,2 | 7,5 |
| ŁĄCZNIE NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROKU | 9,0 | 444,0 |

Źródła finansowania zadania:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach”

| Wyszczególnienie | Koszt całkowity /tys.zł/ | Koszt niekwalifikujący się /tys.zł/ | Koszt kwalifikujący się /tys.zł/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % |
| 1. SEKTOR PUBLICZNY | 453,0 | 100,0% | 0,0 | 0% | 453,0 | 100,0% |
| A. Fundusze strukturalne | 339,3 | 74,9% | 0,0 | 0% | 339,3 | 74,9% |
| B. Budżet Państwa | 45,3 | 10,0% | 0,0 | 0% | 45,3 | 10,0% |
| C. Środki własne - w tym: | 68,4 | 15,1% | 0,0 | 0% | 68,4 | 15,1% |
| C.1. WFOŚ i GW | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| C.2. Kredyt | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| C.3. Budżet Gminy | 68,4 | 15,1% | 0,0 | 0% | 68,4 | 15,1% |
| D. Inne | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| 2. SEKTOR PRYWATNY | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| 3. RAZEM Projekt (1+2) | 453,0 | 100,0% | 0,0 | 0% | 453,0 | 100,0% |
| Wnioskowana kwota z ERDF | 339,3 | 74,9% | 0,0 | 0% | 339,3 | 74,9% |

Plan rzeczowo – finansowy zadania:

##### „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”

| Wyszczególnienie | Nakłady inwestycyjne ogółem | rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakłady netto ogółem /tys.zł/ | Nakłady brutto ogółem (łącznie z VAT) /tys.zł/ | Nakłady netto /tys.zł/ | Nakłady brutto (łącznie z VAT) /tys.zł/ | Nakłady netto /tys.zł/ | Nakłady brutto (łącznie z VAT) /tys.zł/ | Nakłady netto /tys.zł/ | Nakłady brutto (łącznie z VAT) /tys.zł/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| OGÓŁEM PROJEKT | 5 181,8 | 6 321,8 | 52,0 | 63,5 | 1 653,8 | 2 017,6 | 3 476,0 | 4 240,7 |
| KOSZTY KWALIFIKOWANE | 4 693,2 | 5 725,8 | 52,0 | 63,5 | 1 556,1 | 1 898,4 | 3 085,1 | 3 763,9 |
| Dokumentacja techniczna | 53,1 | 64,8 | 23,0 | 28,0 | 30,2 | 36,8 | 0,0 | 0,0 |
| Studium wykonalności | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nadzór inwestorski | 67,7 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 26,0 | 46,3 | 56,5 |
| Raport ochrony środowiska | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Promocja Projektu | 32,8 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 15,0 | 20,5 | 25,0 |
| Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków | 11,1 | 13,5 | 11,1 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roboty budowlano - montażowe łącznie | 4 510,6 | 5 502,9 | 0,0 | 0,0 | 1 492,3 | 1 820,6 | 3 018,3 | 3 682,3 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej - łącznie w tym | 2 333,5 | 2 846,9 | 0,0 | 0,0 | 466,7 | 569,4 | 1 866,8 | 2 277,5 |
| Kanalizacja grawitacyjna | 2 142,4 | 2 613,7 | 0,0 | 0,0 | 428,5 | 522,7 | 1 713,9 | 2 091,0 |
| Kanalizacja tłoczna | 90,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 22,0 | 72,0 | 87,8 |
| Przepompownie ścieków | 101,1 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 24,7 | 80,9 | 98,7 |
| Przyłącza kanalizacyjne | 209,8 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 51,2 | 167,9 | 204,8 |
| Oczyszczalnia ścieków - łącznie w tym: | 1 967,2 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 983,6 | 1 200,0 | 983,6 | 1 200,0 |
| Oczyszczalnia ścieków -roboty budowlano montażowe | 1 926,2 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 963,1 | 1 175,0 | 963,1 | 1 175,0 |
| Oczyszczalnia ścieków - zasilanie elektro-energetyczne | 41,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 25,0 | 20,5 | 25,0 |
| KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE | 488,5 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 119,2 | 390,8 | 476,8 |
| Przyłącza kanalizacyjne | 488,5 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 119,2 | 390,8 | 476,8 |

Źródła finansowania zadania:

##### „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”

| Wyszczególnienie | Koszt całkowity /tys.zł/ | Koszt niekwalifikujący się /tys.zł/ | Koszt kwalifikujący się /tys.zł/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % |
| 1. SEKTOR PUBLICZNY | 6 321,8 | 100,0% | 596,0 | 100% | 5 725,8 | 100,0% |
| A. Fundusze strukturalne - ERDF | 4 288,6 | 67,8% | 0,0 | 0% | 4 288,6 | 75,0% |
| B. Budżet Państwa | 572,6 | 9,1% | 0,0 | 0% | 572,6 | 10,0% |
| C. Środki własne - w tym: | 1 460,6 | 23,1% | 596,0 | 100% | 864,6 | 15,0% |
| C.1. WFOŚ i GW | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| C.2. Kredyt | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| C.3. Budżet Gminy | 1 460,6 | 23,1% | 596,0 | 0% | 864,6 | 15,0% |
| D. Inne | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| 2. SEKTOR PRYWATNY | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% |
| 3. RAZEM Projekt (1+2) | 6 321,8 | 100% | 596,0 | 1,0 | 5 725,8 | 100% |
| Wnioskowana kwota z ERDF | 4 288,6 | 67,8% | Bł:520 | 0% | 4 288,6 | 75,0% |

SYSTEM WDRAŻANIA

Realizacja zawartych celów i zadań w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Sędziejowice jest ściśle związana z określeniem szczegółowych procedur wdrażania Planu przez samorząd gminny. Dlatego też, konieczne jest powołanie przez Wójta zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sędziejowice, składającego się z:

- Wójta lub Sekretarza Gminy;

- Przewodniczącego Rady Gminy;

- Przewodniczących Komisji Rady Gminy;

- kierowników jednostek podległych;

- przedstawicieli Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego;

- przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy;

- przedstawicieli pracodawców;

- przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych rozwojem Gminy.

Do zadań zespołu powinno należeć:

- monitorowanie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy;

- sporządzanie szczegółowych projektów zadań;

- ocena i opiniowanie propozycji nowych zadań;

- modyfikowanie już zatwierdzonych działań i zadań;

- wnioskowanie do Rady Gminy o zatwierdzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy;

- okresowa analiza zadań i działań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy;

- informowanie Radę Gminy o potrzebie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.

SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego.

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji Planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu jego wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Sędziejowice będzie monitorowany przez powołany do tego celu przez Wójta gminy zespół ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego gminy Sędziejowice.

2. Sposób oceny planu rozwoju lokalnego.

Ocena Planu odbywać się będzie systematycznie na posiedzeniach zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego gminy Sędziejowice, który to przedstawiać będzie informacje Radzie Gminy. Komisja ta, co najmniej raz w roku, będzie dokonywała oceny realizacji Planu i przedstawiała wyniki Radzie Gminy. Podstawą oceny Planu będą zestawy mierników zawartych przy każdym z zadań zawartych w PRL gminy. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągnięcie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Warunkiem jaki musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować, jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiąże się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji  Planu Rozwoju Lokalnego gminy powołanie zespołu gminnego w składzie:

Pan Zdzisław Błoński               - Przewodniczący

Pan Sławomir Tralewski           - z-ca przewodniczącego

Pani Kazimiera Gajdowicz

Pan Jan Grecki

Pan Stanisław Malejka

Pan Grzegorz Brożyński

Pani Halina Kalwińska

Pan Krzysztof Zawadzki

Pan Tadeusz Ignasiak

Pani Aleksandra Andrysiak

Pan Stanisław Krakowiak

który miał za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Zespół ten został powołany przez Wójta gminy. Do zadań zespołu było opracowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego w odniesieniu do kierunków strategicznych, przyjętych strategii i planów powiatu i województwa.

Śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań będzie polegało na przedkładaniu Radzie Gminy rocznych programów działań wraz z harmonogramami, wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Gminy zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

4. Public Relations (PR) Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Sędziejowice posiada duże znaczenie dla samorządu, jak i mieszkańców gminy. Dlatego też proces jego wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

Działalność PR obejmuje stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie image całej gminy, by sprzyjać jej inwestycjom, komunikacji z gminą, lobbing i doradztwo.

Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do kierowników i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych: kreowanie postaw zadowolenia z pracy gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowaniu o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.